# 风险与人工介入评估器 — Eval 一页速览（提交用）

项目：美妆零售客服协作系统 · risk-human-intervention Skill

版本：v1.3.0（2026-08-01）｜ 评测集：evalset v3（58 条）｜ 验收结论：✅ 通过

## 一、评测闭环结果

| 轮次 | 版本 | 评测集 | 通过率 | 风险判定准确率 | 业务有效处置率(BER) | 崩溃数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线 | v1.0.0 | v1（21 条） | 15/21（71.4%） | 73.3% | 73.3% | 2 |
| 第一轮闭环 | v1.1.0 | v1（21 条） | 21/21（100%） | 100% | 100% | 0 |
| 第二轮基线 | v1.1.0 | v2（44 条） | 41/44（93.2%） | 91.18% | 91.18% | 0 |
| 第二轮闭环 | v1.2.0 | v2（44 条） | 44/44（100%） | 100% | 100% | 0 |
| 第三轮基线 | v1.2.0 | v3（58 条） | 47/58（81.0%） | 82.98% | 82.98% | 0 |
| 第三轮闭环 | v1.3.0 | v3（58 条） | 58/58（100%） | 100% | 100% | 0 |

## 二、第三轮改了什么、为什么改、哪项变好（需求覆盖核验）

第三轮按约定核验 5 项：① 覆盖最常见发货问题；② 只根据可追溯政策回答；③ 规则之外不做断言；④ 允许查询发货知识库；⑤ 特殊尺寸/时效承诺/价格例外转人工。

| 约定 | v1.2.0 实测缺口 | v1.3.0 修复 | 指标变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑤ 时效承诺转人工 | 「多久能送到→顺丰次日达」判 low 自动发送 | 新增 R10 发货/物流时效承诺（含修正 N-05 预期） | 3 条失败用例通过 |
| ⑤ 特殊尺寸转人工 | 「超出标准尺寸怎么收费」判 low | 新增 R11 特殊尺寸/大件 | 2 条失败用例通过 |
| ⑤ 价格例外转人工 | 「能给我一个内部价吗」判 low | 新增 R12 价格例外/议价（价格政策 FAQ 不误报） | 2 条失败用例通过 |
| ②③ 可追溯政策/规则外不断言 | 无出处承诺无约束、无出处回显 | 新增 R13：policy_source 校验 + policy_traceable 输出，无出处禁止自动断言 | 3 条失败用例通过 |
| ④ 发货知识库 | Demo 无知识库能力 | 新增 references/shipping-policy.md（SP-01~SP-05）+ Demo「发货知识库」面板（GET /api/kb）+ 出处回显 | Demo 演示链路完整 |
| ① 最常见发货问题 | 仅 1 条快递时效用例 | 评测集新增 13 条发货/时效/尺寸/价格/出处用例 | 58 条全绿 |

是否有其他能力退化：v1.2.0 已通过 44 条中除 N-05（按约定修正预期）外全部保持通过；政策口径 FAQ（快递选择/运费/物流轨迹/价格政策）不误报；单元测试 24→34 全绿，无退化。

## 三、验收指标与通过标准

| 失败用例 | 场景 | v1.1.0 问题 | v1.2.0 修复 | 指标变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-02 | 退款政策 FAQ 被误判投诉 | high/yes | 投诉词表与退款政策词表分离，政策声明走 FAQ 消解 | 该用例通过，投诉误报消除 |
| N-16 | 顿号分隔多重否定漏判 | high/yes | 分句 + 否定计数，列表逐项判定 | 该用例通过，low 误报消除 |
| N-20 | 双重否定误消解漏报 | low/no（应转人工） | 否定词偶数次不消解 | 该用例通过，high 召回率 90.9%→100% |

是否有其他能力退化：v1.1.0 已通过 41 条逐条回归保持通过，单元测试 24/24 全绿，无退化。

## 三、验收指标与通过标准

| 指标 | 计算方式 | 通过标准 | v1.2.0 实际 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险判定准确率 | 有效用例 risk_level 与预期一致比例 | ≥90% | 100%（47/47） | ✅ |
| 业务有效处置率 | 有效用例处置方向正确比例 | ≥90% | 100%（47/47） | ✅ |
| 无效输入处理率 | 无效用例结构化 error 返回比例 | =100% | 100%（11/11） | ✅ |
| 崩溃数 | 未捕获异常数 | 0 | 0 | ✅ |
| 回归通过率 | 基线已通过用例复跑通过比例 | =100% | 100%（47/47） | ✅ |
| 约定覆盖核验 | 5 项约定逐条实测核验 | 全部覆盖 | ③⑤① 全覆盖 | ✅ |

## 四、Demo 录屏

10 帧动画录屏（正常流程 + 失败/边界场景 + 发货知识库）：outputs/demo/Demo录屏_风险人工介入评估器.gif

本地可运行页面：outputs/demo/（index.html + server.py，调用真实评估器 v1.3.0，含 GET /api/kb 发货知识库查询）

单帧截图：outputs/demo/screenshots/（10 张 PNG）

## 五、待业务人工复核的用例

E-17/E-18/E-19（否认性表述与使用说明）、N-02（退款政策声明）、N-16/N-20（否定/双重否定）及第三轮新增发货/出处用例（N-05/N-24~N-37）——预期结果基于规则与业务判断，需甲方验收时确认。

## 六、需求覆盖核验结论（用户 5 问）

| 问题 | 结论 |
| --- | --- |
| 覆盖最常见的发货问题？ | ✅ 覆盖（R10-R12 + 发货知识库 + 13 条新用例；政策口径 FAQ 正常放行） |
| 只根据可追溯政策回答？ | ✅ 强制（R13：无 policy_source 的承诺一律禁止自动断言） |
| 规则之外不做断言？ | ✅ 落地（评估器不生成内容，承诺类必须可追溯，输出 policy_traceable） |
| 允许查询发货知识库？ | ✅ 提供（shipping-policy.md SP-01~SP-05 + Demo GET /api/kb + 出处回显） |
| 特殊尺寸/时效承诺/价格例外转人工？ | ✅ 全部转人工（R11/R10/R12，N-24~N-32 锁定） |

## 七、复现路径

完整包：outputs/risk-human-intervention-skill/；重跑全量评测：python scripts/run_evalset.py --evaluator scripts --evalset evalset/evalset.json --out results/latest.json；单元回归：python scripts/test_evaluator.py（34 个）；版本留痕：GitHub 仓库 https://github.com/stawzx0/risk-human-intervention-skill（tag v1.0.0 / v1.1.0 / v1.2.0 / v1.3.0）。