﻿# Eval（效果测评文档）与项目验收报告

项目：美妆零售知识库与客服协作系统 —— 风险与人工介入评估器（risk-human-intervention Skill）

评测对象：Skill v1.0.0（基线）→ v1.1.0（第一轮闭环）→ v1.2.0（第二轮闭环）→ v1.3.0（第三轮·需求覆盖核验）

日期：2026-08-01 ｜ 评测集版本：evalset v1（21 条）→ v2（44 条）→ v3（58 条）

依据：Day 1–2 确认的 SOW（SOW-BR-KCS-2026-001）与需求拆解（REQ-BR-KCS-2026-001）中的话术推荐引擎（P0）、质检合规与知识审核范围

> 说明：本报告以 Skill 自身代码与文档为主要评测对象；Day 3 数据管道文件仅作项目背景，不作为评测依据。

## 0. 结论摘要

验收结论：✅ 通过。

评测集两轮迭代：evalset v1（21 条）→ evalset v2（44 条），覆盖正常、人工介入、边界、无效输入、权限、系统异常六类场景；

第一轮闭环（v1.0.0 → v1.1.0）：21/21（100%），修复 2 处崩溃与 4 处误报；

第二轮闭环（v1.1.0 → v1.2.0）：44 条中基线 41/44（93.2%）→ 回归 44/44（100%），风险判定准确率与业务有效处置率 91.18% → 100%；

两轮均为「基线评测 → 定位问题 → 修改 → 回归」闭环；第二轮定位并修复 N-02（退款政策误判投诉）、N-16（顿号列表否定漏判）、N-20（双重否定误消解导致漏报）；

第三轮按 Day 1–2 约定做需求覆盖核验（最常见发货问题 / 只根据可追溯政策回答 / 规则之外不做断言 / 允许查询发货知识库 / 特殊尺寸、时效承诺、价格例外转人工）：评测集扩至 58 条，基线 47/58（81.0%）→ v1.3.0 回归 58/58（100%）；新增 R10 发货/物流时效承诺、R11 特殊尺寸/大件、R12 价格例外/议价、R13 政策出处校验（policy_source），并补充发货知识库 references/shipping-policy.md 与 Demo 知识库查询面板；

三轮所有已通过用例逐条回归保持通过（N-05 按约定修正预期），单元测试 34/34，未发现能力退化；失败案例均可定位到具体层级（输入校验 / 规则引擎 / 输出契约），报告与结果 JSON 可复现。

## 1. 评测对象与范围

### 1.1 业务定位

风险与人工介入评估器是「话术推荐引擎」与「自动发送」之间的发送前安全阀：话术推荐引擎基于客户输入匹配最相关话术（REQ 2.2.5，P0），在回复自动发送前，评估器判定该回复是直接发送、建议人工复核还是必须人工，从而满足质检合规（REQ 2.2.4）与知识审核（KB-008）的业务要求。

### 1.2 输入输出契约

输入：query（客户问题）、answer（系统推荐回复）、context（品类、促销/库存/医疗标记、匹配置信度）

输出：risk_level（low/medium/high/error）、human_required（no/recommended/yes/error）、风险因素、决策理由

13 条风险规则（R1–R13）：促销、库存、医疗宣称、投诉、标准FAQ、低置信度、中置信度、母婴、置信度缺失保守兜底、发货/物流时效承诺（R10）、特殊尺寸/大件（R11）、价格例外/议价（R12）、政策出处校验（R13）

### 1.3 评测口径

评测集输入由 AI 生成，预期结果依据已确认的规则 R1–R13 与业务判断确认；其中 3 条（E-17/E-18/E-19）为业务敏感性预期，已标注「需人工确认」，请甲方业务在验收时复核（见第 9 节）；第二轮评测集扩至 44 条（evalset v2，见第 8 节）；第三轮按约定扩至 58 条并修正 N-05 预期（evalset v3，见第 10 节）。

21 条用例覆盖：正常、边界、无效输入、权限、系统异常、人工介入六类场景（作业要求全覆盖）。

## 2. 第一版评测集（21 条用例）

每条测试包含：测试场景、输入内容、预期结果、实际结果、是否通过五个字段。下表同时给出基线（v1.0.0）与回归（v1.1.0）两轮的实际结果，便于对照。

| 编号 | 测试场景 | 输入内容(截断) | 预期结果(风险/人工) | 基线实际(v1.0.0) | 基线是否通过 | 回归实际(v1.1.0) | 回归是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 正常·标准FAQ可直接自动回复 | q:这款精华液的成分是什么？ \ | a:本精华液含玻尿酸和烟酰胺，适合油皮，早晚各一次。 | low / no | low / no | ✅ 通过 | low / no |
| E-02 | 人工介入·促销优惠咨询 | q:现在买这个面霜有优惠吗？ \ | a:目前该面霜参加满300减50活动，截止到本月底。 | high / yes | high / yes | ✅ 通过 | high / yes |
| E-03 | 人工介入·库存缺货承诺 | q:这个口红有货吗？ \ | a:目前库存紧张，预计3天后补货到仓。 | high / yes | high / yes | ✅ 通过 | high / yes |
| E-04 | 人工介入·医疗功效宣称 | q:这个面霜能祛斑吗？ \ | a:本品具有美白祛斑功效，坚持使用4周见效。 | high / yes | high / yes | ✅ 通过 | high / yes |
| E-05 | 人工介入·投诉/过敏升级 | q:用了之后过敏了怎么办？ \ | a:请立即停用，我们马上为您处理售后。 | high / yes | high / yes | ✅ 通过 | high / yes |
| E-06 | 权限·母婴特殊人群始终转人工 | q:孕妇可以用这款吗？ \ | a:本品配方温和，建议使用前咨询医生。 | high / yes | high / yes | ✅ 通过 | high / yes |
| E-07 | 边界·置信度恰为0.8 | q:你们几点营业？ \ | a:门店营业时间9:00-21:00。 | low / no | low / no | ✅ 通过 | low / no |
| E-08 | 边界·置信度恰为0.6 | q:有实体店吗？ \ | a:全国300家门店，支持到店自提。 | medium / recommended | medium / recommended | ✅ 通过 | medium / recommended |
| E-09 | 边界·置信度0.79 | q:能开发票吗？ \ | a:支持开具电子发票，下单后自助申请。 | medium / recommended | medium / recommended | ✅ 通过 | medium / recommended |
| E-10 | 无效输入·置信度越界(1.5) | q:有实体店吗？ \ | a:有。 | error / error | error / error | ✅ 通过 | error / error |
| E-11 | 无效输入·置信度负数(-0.2) | q:你们在哪？ \ | a:门店列表见官网。 | error / error | error / error | ✅ 通过 | error / error |
| E-12 | 无效输入·query为空 | q:（空） \ | a:欢迎咨询。 | error / error | error / error | ✅ 通过 | error / error |
| E-13 | 无效输入·answer为空 | q:你好 \ | a:（空） | error / error | error / error | ✅ 通过 | error / error |
| E-14 | 边界·超长输入(query 2600字) | q:你好×1300 \ | a:谢谢您的咨询。 | error / error | low / no | ❌ 失败 | error / error |
| E-15 | 无效输入·confidence类型错误(字符串) | q:你好 \ | a:您好，很高兴为您服务！ | error / error | 崩溃(TypeError) | ❌ 失败 | error / error |
| E-16 | 边界·product_category为null(未知分类) | q:你好 \ | a:您好，很高兴为您服务！ | low / no | 崩溃(TypeError) | ❌ 失败 | low / no |
| E-17 | 正常·否定语境(不含医美成分) | q:这个精华敏感肌可以用吗？ \ | a:本品不含任何医美成分，成分温和，敏感肌可用。 | low / no | high / yes | ❌ 失败 | low / no |
| E-18 | 正常·否定语境(暂无优惠) | q:这个月店铺有什么活动吗？ \ | a:本月暂无优惠活动，价格与官网一致。 | low / no | high / yes | ❌ 失败 | low / no |
| E-19 | 正常·防晒使用说明FAQ | q:防晒霜怎么用？ \ | a:出门前15分钟涂抹，户外每2小时补涂一次。 | low / no | high / yes | ❌ 失败 | low / no |
| E-20 | 系统异常·context缺失安全降级 | q:你们有哪些产品？ \ | a:详见官网产品页。 | medium / recommended | medium / recommended | ✅ 通过 | medium / recommended |
| E-21 | 权限·评估器不越权(不修改answer/不输出PII) | q:查询我的订单 \ | a:您的订单已发货，请联系客服张三电话13800138001。 | low / no | low / no | ✅ 通过 | low / no |

场景覆盖统计：正常 5 条（E-01/E-17/E-18/E-19/E-21）· 人工介入 4 条（E-02~E-05）· 权限 2 条（E-06/E-21）· 边界 6 条（E-07/E-08/E-09/E-14/E-16/E-20）· 无效输入 4 条（E-10~E-13/E-15）· 系统异常 1 条（E-20）。其中 E-21 同时校验「不越权」（不改写 answer、输出不泄露客户手机号/姓名）。

## 3. 验收指标、计算方式与通过标准

指标口径与 Day 1–2 需求对齐：SOW 质量目标「质检评分合格率 ≥95%」「客服回答准确率」，REQ 话术推荐引擎（P0）与质检合规（P1）——本评测将业务目标落到评估器的判定质量上。

| 指标 | 计算方式 | 通过标准 | 对应业务目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险判定准确率 | 有效用例中 risk_level 判定与预期一致的比例 | ≥ 90% | 客服回答准确率 / 质检合格率 |
| 业务有效处置率（BER） | 有效用例中处置方向正确（自动回复 no / 建议人工 recommended / 必须人工 yes）的比例；error 计入未处置 | ≥ 90% | 话术推荐引擎可安全上线 |
| 无效输入处理率 | 无效输入用例中被结构化 error 正确返回（不崩溃、原因明确）的比例 | = 100% | 系统稳定性（无 P0/P1 事故） |
| 崩溃数 | 评测过程中抛出的未捕获异常数 | = 0 | 连续稳定运行 |
| 高风险误报率 | high 判定中实际非高风险的占比（1 - high 精确率） | ≤ 10% | 减少无谓人工流转、控制客服成本 |
| 回归通过率 | 原 3 条冒烟测试 + 基线已通过用例复跑通过比例 | = 100% | 无能力退化 |

有效用例 = 预期 risk_level ∈ {low, medium, high}；无效输入用例 = 预期 risk_level = error。

## 4. 基线评测结果（v1.0.0）

| 指标 | 基线 v1.0.0 |
| --- | --- |
| 通过率 | 15/21（71.4%） |
| 风险判定准确率 | 73.3%（11/15） |
| 业务有效处置率（BER） | 73.3% |
| 无效输入处理率 | 66.7%（4/6） |
| 崩溃数 | 2 |
| low 精确率 / 召回率 | 100% / 42.9% |
| medium 精确率 / 召回率 | 100% / 100% |
| high 精确率 / 召回率 | 62.5% / 100% |

基线暴露 6 个失败（E-14~E-19）：2 处系统崩溃、1 处边界未落地、3 处规则误报（高风险误报率为 37.5%）。

## 5. 失败案例定位（按层级）

所有失败案例均可定位到具体层级，根因如下：

| 用例 | 失败表现 | 定位层级 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-15 | confidence="abc" → TypeError 崩溃 | 输入校验层 | 缺少参数类型校验，数值比较直接抛异常 |
| E-16 | product_category=null → TypeError 崩溃 | 输入校验层 | 关键词遍历 kw in category 对 None 抛异常 |
| E-14 | 2600 字输入未拦截，被当作正常 FAQ 处理 | 输入校验层 | SKILL.md 声明的 2000 字边界未在代码落地 |
| E-17 | 「不含任何医美成分」判 high | 规则引擎层 | 关键词匹配无否定语境消解，否认性表述被误判为宣称 |
| E-18 | 「暂无优惠活动」判 high | 规则引擎层 | 同上；answer 侧否定表述误触发 R1 |
| E-19 | 「防晒霜怎么用」判 high | 规则引擎层 | medical 词表过宽，裸词「防晒」把使用说明误判为功效宣称 |
| —（关联） | error 分支未文档化；置信度缺失时 reason 误报「置信度(0.00)较低」 | 输出契约层 | 错误契约未定义、缺失置信度文案误导（v1.1.0 一并修复） |

## 6. 修改内容（v1.1.0）：改了什么、为什么改

| 层级 | 修改 | 为什么改 |
| --- | --- | --- |
| 输入校验层 | 新增 _validate()：query/answer 类型与空值、context 类型、category 类型、confidence 类型与范围、2000 字长度校验；统一 error 返回 | 杜绝崩溃（E-15/E-16）、落地文档边界（E-14）、保证下游可处理 |
| 规则引擎层 | 新增 answer 侧否定语境消解（否定词 + 修饰词表，如「不含任何医美成分」「暂无优惠」不触发）；query 侧命中仍始终触发 | 消除否认性表述误报（E-17/E-18），同时保留「客户主动问促销/库存即敏感」的业务规则 |
| 规则引擎层 | medical 词表移除裸词「防晒」，改为功效宣称短语（防晒功效/防晒指数/防晒倍数/防晒效果/防晒力/SPF） | 「怎么用」类使用说明 FAQ 不应按医疗宣称处理（E-19） |
| 输出契约层 | error 分支统一输出结构（含 confidence_sufficient），SKILL.md 与规则参考文档化错误契约；置信度缺失时 reason 改为「未提供置信度，按保守策略建议人工复核」 | 契约可被调用方理解与测试；避免误导性文案 |
| 文档与补全 | SKILL.md/规则参考补齐 9 条规则（新增 R9：置信度缺失保守兜底）、示例、边界、版本；测试套件扩充至 19 个单元测试；评测集与评测脚本随包交付 | 使 Skill 成为完整交付物，可安装、可测试、可复现 |

留痕：eval-project git 仓库，基线 git tag v1.0.0（commit 50c0d65），修复 git tag v1.1.0（commit e7e1c74），完整包 commit 17c6ded。

## 7. 回归评测结果（v1.1.0）与能力退化检查

| 指标 | 基线 v1.0.0 | 回归 v1.1.0 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过率 | 15/21（71.4%） | 21/21（100%） | +28.6pp |
| 风险判定准确率 | 73.3% | 100% | +26.7pp |
| 业务有效处置率（BER） | 73.3% | 100% | +26.7pp |
| 无效输入处理率 | 66.7% | 100% | +33.3pp |
| 崩溃数 | 2 | 0 | 归零 |
| high 精确率 / 召回率 | 62.5% / 100% | 100% / 100% | 误报消除 |
| low / medium / high F1 | 0.60 / 1.00 / 0.77 | 1.00 / 1.00 / 1.00 | 全部达标 |

退化检查：

基线 15 条通过用例（E-01~E-13、E-20、E-21）在 v1.1.0 全部保持通过，逐条比对无回归；

原 3 条冒烟测试（标准FAQ、促销、过敏边界）3/3 通过；

修改仅影响「否定语境」「防晒使用说明」「无效输入」三类输入，未触碰促销/库存/医疗/投诉/母婴等敏感规则判定。

实际结果与业务有效解决率：21 条咨询中，v1.1.0 对 21 条给出与业务预期一致的处置（15 条正确自动回复/人工处置 + 6 条无效输入正确拦截），业务有效处置率 100%；基线为 73.3%（2 条崩溃导致无法处置、4 条错误升级）。

## 8. 第二轮闭环（v1.1.0 → v1.2.0，评测集 v2：44 条）

第一轮交付后按已知问题清单迭代：评测集从 21 条扩至 44 条（evalset v2），场景覆盖 正常 14 · 人工介入 10 · 边界 8 · 无效输入 8 · 权限 2 · 系统异常 2；新增退款政策 FAQ、顿号分隔多重否定、双重否定、预售时间承诺、类型错误/缺失字段等输入异常。44 条中 34 条为有效用例（预期风险 ∈ low/medium/high），10 条为无效输入/系统异常用例（预期 error）。

### 8.1 第二轮基线（v1.1.0）：41/44（93.2%）

| 指标 | v1.1.0（44 条） |
| --- | --- |
| 通过率 | 41/44（93.2%） |
| 风险判定准确率 | 91.18%（31/34） |
| 业务有效处置率（BER） | 91.18% |
| 无效输入处理率 | 100%（10/10） |
| 崩溃数 | 0 |
| low / medium / high F1 | 0.9143 / 1.00 / 0.8696 |
| high 精确率 / 召回率 | 83.3% / 90.9% |

基线失败 3 条（N-02 / N-16 / N-20），均可定位到规则引擎层：

| 用例 | 测试场景 | 输入内容(截断) | 预期 | 实际(v1.1.0) | 定位层级 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-02 | 正常·退款政策FAQ | q:你们的售后政策是什么？ \ | a:支持7天无理由退款退货。 | low / no | high / yes | 规则引擎层 |
| N-16 | 正常·顿号分隔多重否定 | q:这个精华敏感肌能用吗？ \ | a:本品不含任何美白、祛斑成分。 | low / no | high / yes | 规则引擎层 |
| N-20 | 人工介入·双重否定实为有优惠 | q:这个月店铺有活动吗？ \ | a:本品不是没有优惠，全场8折起。 | high / yes | low / no | 规则引擎层 |

### 8.2 修改内容（v1.2.0）：改了什么、为什么改

| 层级 | 修改 | 为什么改 |
| --- | --- | --- |
| 规则引擎层 | 否定消解升级为「分句 + 否定计数」：按标点/顿号切分子句，逐词统计否定语境，顿号分隔列表逐项判定；否定词出现偶数次（双重否定）不消解 | 修复 N-16（列表漏判）、N-20（双重否定误消解导致漏报）；保证「不含…」「暂无…」等单层否定仍正确消解 |
| 规则引擎层 | 投诉词表与退款政策词表分离：answer 侧「支持7天无理由/可退款/可退货」类政策声明走 FAQ 消解，不触发投诉升级；query 侧客户主动投诉仍触发 | 修复 N-02（政策声明被误判为投诉升级）；保留真实投诉场景的敏感判定 |
| 文档与测试 | SKILL.md 与规则参考同步 v1.2.0（否定计数规则、退款 FAQ 边界示例）；单元测试 19 → 24 个；评测集 v2 与结果随包交付 | 使修复可解释、可测试、可复现 |

### 8.3 回归结果（v1.2.0）：44/44（100%）与能力退化检查

| 指标 | 第二轮基线 v1.1.0 | 回归 v1.2.0 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过率 | 41/44（93.2%） | 44/44（100%） | +6.8pp |
| 风险判定准确率 | 91.18% | 100%（34/34） | +8.8pp |
| 业务有效处置率（BER） | 91.18% | 100% | +8.8pp |
| 无效输入处理率 | 100% | 100% | 保持 |
| 崩溃数 | 0 | 0 | 保持 |
| high 精确率 / 召回率 | 83.3% / 90.9% | 100% / 100% | 误报、漏报归零 |
| low / medium / high F1 | 0.9143 / 1.00 / 0.8696 | 1.00 / 1.00 / 1.00 | 全部达标 |

退化检查：

v1.1.0 已通过的 41 条用例在 v1.2.0 逐条比对全部保持通过，无回归；

第一轮 21 条用例（含业务敏感预期 E-17/E-18/E-19）在 v2 评测集内全部保持通过；

单元测试 24/24 全绿；修改仅影响「否定计数」「投诉/退款词表」两条路径，促销/库存/医疗/母婴/置信度等规则判定结果不变。

实际结果与业务有效解决率：44 条咨询中，v1.2.0 对 44 条给出与业务预期一致的处置（34 条处置方向正确 + 10 条无效输入正确拦截），业务有效处置率 100%。

留痕：第二轮基线结果 results/baseline_v1.1.0_round2.json；修复提交 git tag v1.2.0（commit ea92a08）；回归结果 results/regression_v1.2.0.json；安装目录复跑验证 results/installed_v1.2.0_verify.json；完整历史已推送至 https://github.com/stawzx0/risk-human-intervention-skill。

## 9. 已知问题与后续迭代

待人工确认的业务预期（6 条）：E-17（「不含任何医美成分」判 low）、E-18（「暂无优惠活动」判 low）、E-19（「防晒霜怎么用」判 low）、N-02（「支持7天无理由退款退货」判 low）、N-16（「不含任何美白、祛斑成分」判 low）、N-20（「本品不是没有优惠」判 high）基于业务判断设定，已在评测集 confirmed_by / needs_human_confirm 字段标注，请甲方业务验收时复核；如业务认为「退款政策声明」「否定/双重否定表述」应保持敏感或放宽，可更新预期后重跑回归。

规则式词表局限：关键词为白名单式，新话术场景需持续扩充；第二轮已覆盖退款政策、双重否定、顿号分隔列表，仍有反问句、省略主语等句式边界待覆盖。

置信度由外部匹配器提供：评估器不校验匹配质量，仅做阈值判断；后续可加入置信度分布监控。

否定消解为轻量规则：分句 + 否定计数已覆盖常见双重否定与列表否定；复杂反问句（如「难道不是没货吗」）尚未覆盖，列入下一迭代。

## 10. 第三轮闭环：需求覆盖核验（v1.2.0 → v1.3.0，评测集 v3：58 条）

按 Day 1–2 约定，验收前对 Demo/MVP 做一次「约定覆盖核验」，核验 5 项约定：

① 覆盖最常见的发货问题；② 只根据可追溯政策回答；③ 规则之外不做断言；④ 允许查询发货知识库；⑤ 涉及特殊尺寸、时效承诺和价格例外时转人工。

方法：先把评测集扩至 58 条（evalset v3），用 v1.2.0 评估器跑出基线；再逐条对照约定定位缺口；v1.3.0 修复后回归。

### 10.1 约定覆盖核验表（v1.2.0 实测证据 → v1.3.0 处理）

| # | 约定 | v1.2.0 核验结论 | 实测证据 | v1.3.0 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 覆盖最常见的发货问题 | ⚠️ 部分覆盖 | 仅 1 条快递时效用例（N-05），且「多久能送到→顺丰次日达」被误判 low/no 自动发送 | 新增 R10 发货/物流时效承诺；评测集新增发货时效/特殊尺寸/价格例外/出处等 13 条用例 |
| 2 | 只根据可追溯政策回答 | ❌ 未强制 | 评估器不校验 answer 出处；「这个优惠什么时候结束→预计月底结束」仅靠促销词拦截，无出处约束 | 新增 R13：承诺/宣称类内容必须带 policy_source，无出处一律「禁止自动断言」 |
| 3 | 规则之外不做断言 | ⚠️ 部分满足 | 评估器本身不生成内容、不越权（E-21 保持），但承诺类内容可无出处放行 | R13 落地：承诺内容可追溯（输出 policy_traceable），人工核验后发送 |
| 4 | 允许查询发货知识库 | ❌ 未覆盖 | Demo 无任何知识库能力 | 新增发货知识库 references/shipping-policy.md（SP-01~SP-05）；Demo 新增「发货知识库」查询面板（GET /api/kb）与政策出处回显 |
| 5 | 特殊尺寸/时效承诺/价格例外 → 转人工 | ❌ 未覆盖 | 「超出标准尺寸的件怎么收费」「能给我一个内部价吗」「今天下单什么时候发货」实测均判 low/no 自动发送 | 新增 R10（时效承诺）/ R11（特殊尺寸/大件）/ R12（价格例外/议价），命中一律 high/yes |

### 10.2 第三轮基线（v1.2.0 跑 evalset v3）：47/58（81.0%）

| 指标 | v1.2.0（58 条） |
| --- | --- |
| 通过率 | 47/58（81.0%） |
| 风险判定准确率 | 82.98%（39/47） |
| 业务有效处置率（BER） | 82.98% |
| 无效输入处理率 | 100%（11/11） |
| 崩溃数 | 0 |
| low / medium / high F1 | 0.9744 / 1.00 / 0.9524 |

基线失败 11 条，全部可定位到具体层级：

| 用例 | 失败表现 | 定位层级 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-05 / N-24 / N-25 | 时效承诺（次日达/48小时/明天送达）判 low 自动发送 | 规则引擎层 | 无发货/物流时效规则（R10 缺失） |
| N-29 / N-30 | 特殊尺寸/超重计费判 low 自动发送 | 规则引擎层 | 无特殊尺寸/大件规则（R11 缺失） |
| N-31 / N-32 | 价格例外/议价/内部价判 low 自动发送 | 规则引擎层 | 无价格例外规则（R12 缺失） |
| N-34 / N-36 | 无出处承诺/功效保证仍缺「禁止自动断言」约束 | 规则引擎层 | 无政策出处校验（R13 缺失） |
| N-35 | 带 policy_source 无法回显出处 | 输出契约层 | 输出无 policy_source/policy_traceable 字段 |
| N-37 | policy_source 非字符串不拦截 | 输入校验层 | context 校验未覆盖新字段 |

### 10.3 修改内容（v1.3.0）：改了什么、为什么改

| 层级 | 修改 | 为什么改 |
| --- | --- | --- |
| 规则引擎层 | 新增 R10 发货/物流时效承诺词表（时效/次日达/当天达/48/24/72小时/什么时候发货/能到/送到/预计送达/X个工作日/明天送达等），query 或 answer 命中即 high | 时效承诺是「最常见发货问题」中最敏感的一类：系统不承诺送达时间，一律转人工 |
| 规则引擎层 | 新增 R11 特殊尺寸/大件词表（尺寸/超长/超宽/超高/超重/大件/异形/体积重/特殊规格/易碎）→ high | 特殊尺寸/超重计费必须人工报价，禁止自动报价（约定⑤） |
| 规则引擎层 | 新增 R12 价格例外/议价词表（议价/还价/便宜点/补差价/差价/买贵/内部价/员工价/专属价/价格不符等）→ high；纯价格政策 FAQ（价格以官网页面为准）不误报 | 价格例外一律人工确认；同时避免把「价格以页面为准」这类政策口径误升级 |
| 规则引擎层 | 新增 R13 政策出处校验：context.policy_source（string | null）；承诺/宣称类命中且无出处 → 追加风险因素「政策出处缺失，禁止自动断言」；有出处 → 输出 policy_traceable=true 并回显出处 |
| 输入校验层 | context.policy_source 非字符串返回 error | 保持 error 契约完备（N-37） |
| 文档/知识库 | SKILL.md 与规则参考补齐 R10-R13 与词表；新增 references/shipping-policy.md（SP-01 发货时效 / SP-02 物流时效 / SP-03 运费 / SP-04 特殊尺寸 / SP-05 价格例外，含「可自动」与「必须转人工」FAQ 示例） | 提供可追溯政策出处（约定④），并让业务可直接引用政策条目 ID |
| Demo | server.py 新增 GET /api/kb（发货知识库查询）；index.html 新增知识库面板、6 个发货/出处预设、policy_source 输入与可追溯性回显；录屏更新为 10 帧 | 让 Demo 可演示「查询发货知识库→命中政策条目→转人工核验」完整链路 |

### 10.4 回归评测结果（v1.3.0）与能力退化检查

| 指标 | v1.2.0（58 条基线） | v1.3.0（58 条回归） | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过率 | 47/58（81.0%） | 58/58（100%） | +19.0pp |
| 风险判定准确率 | 82.98% | 100% | +17.0pp |
| 业务有效处置率（BER） | 82.98% | 100% | +17.0pp |
| 无效输入处理率 | 100% | 100% | 保持 |
| 崩溃数 | 0 | 0 | 保持 |
| low / medium / high F1 | 0.9744 / 1.00 / 0.9524 | 1.00 / 1.00 / 1.00 | 全部达标 |

退化检查：

原 44 条用例中除 N-05（按约定修正预期：快递时效承诺不再自动发送）外，全部保持通过；E-01~E-21 与 N-01~N-23 逐条比对无回归；

政策口径 FAQ 确认不误报：快递选择（N-26）、运费（N-27）、物流轨迹（N-28）、价格政策（N-33）仍为 low/no；

原 24 个单元测试全部保持通过，新增 R10-R13 相关 10 个 → 34/34；

输出新增 policy_source/policy_traceable 字段，不改变原有字段与 error 契约，调用方可兼容。

### 10.5 第三轮 EDD 复核（独立留痕复现）

从 GitHub 仓库 https://github.com/stawzx0/risk-human-intervention-skill 下载 v1.2.0 评估器（evaluator/v1.2.0），用 evalset v3（58 条）独立复跑：47/58，失败恰好为 N-05/N-24/N-25/N-29/N-30/N-31/N-32/N-34/N-35/N-36/N-37，与 10.2 基线一致 ✅

diff v1.2.0 → v1.3.0：新增 shipping_time / special_size / price_exception 词表与 R10-R13，与失败根因一一对应 ✅

v1.3.0 复跑 58/58，无退化 ✅

留痕：results/baseline_v1.3.0_round3.json、results/regression_v1.3.0.json、results/latest.json，重跑命令见第 12 节 ✅

## 11. 最终结论

验收结论：✅ 通过。 满足以下验收条件：

有效测试用例 58 条 ≥ 10 条 ✅

验收指标可量化且与 Day 1–2 需求对应（第 3 节）✅

风险判定准确率 100% ≥ 90%（三轮：73.3% → 100% → 100% → 100%）✅

业务有效处置率 100% ≥ 90%（73.3% → 100% → 100% → 100%）✅

无效输入处理率 100%、0 崩溃（三轮均保持）✅

完成三轮「基线 → 定位 → 修改 → 回归」闭环，无能力退化 ✅

5 项约定全部覆盖：最常见发货问题（R10-R12 + 13 条新用例）、只根据可追溯政策回答（R13）、规则之外不做断言（R13，输出 policy_traceable）、允许查询发货知识库（shipping-policy.md + Demo /api/kb）、特殊尺寸/时效承诺/价格例外一律转人工（N-24~N-37 锁定）✅

Demo 覆盖正常流程与失败/边界场景（见第 12 节）✅

## 12. 可复现性与留痕

不了解项目的人可按以下路径复现本报告全部结论：

产物目录：outputs/risk-human-intervention-skill/（完整可安装 Skill 包 v1.3.0）

重跑全量评测：python scripts/run_evalset.py --evaluator scripts --evalset evalset/evalset.json --out results/latest.json

重跑单元回归：python scripts/test_evaluator.py（34 个单元测试）

结果留痕：results/baseline_v1.0.0.json、results/regression_v1.1.0.json、results/baseline_v1.1.0_round2.json、results/regression_v1.2.0.json、results/baseline_v1.3.0_round3.json、results/regression_v1.3.0.json、results/latest.json

版本留痕：GitHub 仓库 https://github.com/stawzx0/risk-human-intervention-skill（main 含三轮评测闭环完整提交历史，tag v1.0.0 / v1.1.0 / v1.2.0 / v1.3.0）；评测集版本 evalset v1 → v2 → v3

Demo：outputs/demo/（可运行页面 + 10 帧录屏，覆盖正常与失败/边界场景 + 发货知识库查询）

## 13. 提交前自检清单

✅ 评测集 ≥ 10 条（实际 58 条），每条含场景/输入/预期/实际/是否通过五字段

✅ 覆盖正常、人工介入、边界、无效输入、权限、系统异常六类场景（v3：58 条）

✅ 验收指标可量化、计算方式明确、与前期需求对应

✅ 完成三轮「基线 → 定位 → 修改 → 回归」闭环，报告说明改了什么、为什么改、哪项指标变好、无能力退化

✅ 失败案例均定位到具体层级（输入校验/规则引擎/输出契约）

✅ 预期结果由规则与业务判断确认，业务敏感预期标注待人工复核

✅ 版本与留痕完整，可复现（git tag v1.0.0/v1.1.0/v1.2.0/v1.3.0 + 结果 JSON + 重跑命令）

✅ EDD 复核：仅依据 GitHub 留痕独立复现基线错误、验证修复与回归，无伪造、无退化（第二轮见第 14 节，第三轮见第 10.5 节）

✅ Demo 展示正常流程与失败/边界场景 + 发货知识库查询，10 帧录屏可公开访问

✅ 5 项约定覆盖核验：发货问题 / 可追溯政策 / 规则外不断言 / 发货知识库 / 特殊尺寸、时效、价格例外转人工（见第 10.1 节）

## 14. EDD 复核记录（第二轮）（Error-Driven Development 独立复核）

复核目的：脱离本地产物，仅依据 GitHub 留痕独立复现「基线错误 → 定位 → 修复 → 回归」全链路，验证报告结论可复现、无伪造。

复核步骤：

从 GitHub 仓库 https://github.com/stawzx0/risk-human-intervention-skill 下载 main 分支 tar 包（commit 47ca5935），不依赖本地任何文件；

使用评测集 evalset v2（44 条）分别运行 v1.1.0 与 v1.2.0 两个历史版本的评估器（仓库内 evaluator/v1.1.0、evaluator/v1.2.0）；

将复跑结果与仓库内留存的 results/baseline_v1.1.0_round2.json、results/regression_v1.2.0.json 逐字段比对；

对 v1.1.0 → v1.2.0 评估器源码做 diff，核对修改点与失败根因是否一一对应。

复核结果：

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 错误收集完整 | v1.1.0 复现 41/44，失败恰好为 N-02 / N-16 / N-20，与报告基线一致 ✅ |
| 修复定位准确 | diff 显示：N-02 → 投诉词表拆分 + 政策 FAQ 消解（_COMPLAINT_POLICY_RE）；N-16/N-20 → 分句 + 否定计数（否定词奇数消解、偶数不消解，顿号列表不拆句） ✅ |
| 修复生效 | v1.2.0 复跑 44/44，三个失败用例全部转绿 ✅ |
| 无能力退化 | 其余 41 条通过用例在 v1.2.0 全部保持通过 ✅ |
| 留痕可复现 | 复跑指标与留存结果 JSON 逐字段一致（两版 metrics match 均为 True） ✅ |

结论：评测闭环成立，失败案例均可由留痕复现并定位到具体层级（本轮均为规则引擎层）；修改与诊断一一对应；无回归、无伪造。